# Ordre du jour réunion interne 3 – 20/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu	Michael Plong
	Guillaume Rasolo

Rédigé le :18/11/2013	Approuvé le :19/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
À :	M. Novelli
Copies à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Christophe Guieu	18/11/2013	Création document.
1.1	Guillaume Rasolo	18/11/2013	Modification.

## Ordre du jour
- Présentation de l'analyse fonctionnelle.
- Présentation du livrable actuel et des prototypes.

## Évolution du projet
#### 1) Spécification :
- Cas d'utilisation étudié :
  - Déplacement du joueur avec collision.
#### 2) Dossier d'analyse des risques.
Mise à jour effectué.
#### 3) Analyse fonctionnelle :
Élaboration du Modèle du domaine.
- Élaboration du diagramme de séquence.
- Élaboration du Diagrammes d’interaction.
- Élaboration du Diagramme d'activité.
- Élaboration du Diagramme de navigation.
#### 4) Réalisation
- Élaboration d'une démonstration livrable.
- Élaboration du Prototype technique « Sauvegarde des données ».
- Élaboration du Prototype technique « Réseau - sérialisation ».
## Prévision itération 4
Changement prévu par rapport à l'itération 3 :
- Analyse fonctionnelle : durée conservé.
- Élaboration de Prototype : durée raccourcie.
## Problèmes à résoudre
## Questions diverses