Plan Assurance Qualité

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong / Guillaume Rasolo
Livré le :03/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	M. ELIMIOREUX
Copies à :	Yann Batt / Yoan Miretti / Christophe Guieu / Michael Plong / Ben Nasr Riadh / Guillaume Rasolo

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Michael Plong / Guillaume Rasolo	23/10/13	Création du document.

# Objet et caractéristiques du Plan Assurance Qualité
Le présent document présente les engagements de qualité pris par notre société envers le client
Monsieur Elimioreux quant à la réalisation du jeu « Eliminator++ ».
# Terminologie
Dans cette partie, nous nous efforcerons de définir les termes techniques et abréviations utilisées dans la suite du document ainsi que dans tous ceux relatifs au projet.

## Glossaire des termes
Voici, par ordre alphabétique, la définition des termes techniques utilisés dans la suite du document :

Administrateur système : désigne la personne responsable des serveurs d'une organisation.

Analyse fonctionnelle : est une démarche qui « consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. »

Application : Ensemble des ressources matérielles et logicielles mises en œuvre pour traiter un problème donné.

Base de données : conteneur informatique permettant de stocker le plus souvent dans un même lieu - l'intégralité des informations en rapport avec une activité.

Cahier des charges : Document décrivant le plus explicitement possible le contenu de la prestation attendue et des éventuelles contraintes concernant les conditions techniques de production, d'exploitation et de qualité.

Client : Acteur qui demande la fourniture d'un bien ou d'un service.

Étape : Entité résultant du découpage du cycle de vie en vigueur. Chaque étape comporte une série d'actions obligatoires qui doivent toutes être terminées pour que l'étape soit elle-même déclarée terminée.

Fournisseur : Acteur qui délivre les livrables.

Diagramme de classe : schéma pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci

Diagramme de composant : décrit l'organisation du système du point de vue des éléments logiciels comme les modules (paquetages, fichiers sources, bibliothèques, exécutables), des données (fichiers, bases de données) ou encore d'éléments de configuration (paramètres, scripts, fichiers de commandes).

Diagramme de séquence : sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique

Diagramme de navigation et d’activité : représente le déclenchement d'événements en fonction des états du système et de modéliser des comportements parallélisables .

Livrable : Tout composant matérialisant le résultat de la prestation de réalisation, c’est-à-dire toute production émise par le titulaire au cours du projet : document, courrier, module de code logiciel...

Logiciel : Ensemble des programmes, des procédures et de la documentation et des données éventuellement associées.

Maquette: Représentation partielle ou complète d'un système ou d'un objet (existant ou en projet) afin d'en tester et valider certains aspects et/ou le comportement

Modification : Terme générique qui recouvre à la fois les modifications de type « évolution » et de type « maintenance ».

Produit : Tout composant mis à disposition du titulaire par l'équipe, c’est-à-dire toute fourniture, décision, document nécessaire à la matérialisation des responsabilités.

Projet : Ensemble d'activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans les limites de ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées dans le but d'atteindre des objectifs définis.

Qualité : Aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins d'un utilisateur.

Réunion externe : Réunion entre l'équipe de développement et le client.

Réunion interne : Réunion entre l’équipe de développement et le directeur de projet.

Tests unitaires : Ils permettent de vérifier le fonctionnement de chaque composant logiciel modifié ou nouveau dans le cadre d'un fonctionnement normal. Ils s'appuient sur la structure interne du composant.

Utilisateur : Individu ou organisme utilisant le système opérationnel pour exécuter une fonction spécifique.

Version : État identifié d'un élément. Toute modification apportée à une version validée entraîne la création d'une nouvelle version.

## Abréviations

Voici, par ordre alphabétique, la liste des abréviations et acronymes utilisés dans la suite de ce document et tous ceux qu'il régit :

CR : Compte Rendu.
CU : Cas d'utilisation.
DAF : Dossier d’analyse Fonctionnelle
DP : Directeur de Projet.
FI : Fiche d’itération.
PAQ : Plan Assurance Qualité.
RI : Réunion Interne.
RE : Réunion Externe.
# Objectifs et engagement qualité du projet

## Objectif général du projet

L'objectif de ce projet est de fournir à Monsieur Elimioreux, une version fonctionnelle du jeu « Eliminator++ ».
Eliminator++ est un jeu vu de dessus avec de nombreux obstacles dans lequel des ennemis se déplacent afin d’éliminer le héros, jouable seul ou en réseau.

## Déclinaison en engagements qualité

Stabilité et fiabilité : Le logiciel fourni ne doit s'arrêter qu'à la demande de l'utilisateur ou du système pour une raison étrangère à celui ci.

Ergonomie : L'usage du logiciel est garantie intuitif et facile d’utilisation.

Graphismes : En termes de graphismes, l'engagement est pris d'une animation fluide et agréable visuellement.

Réseau : Sous réserve d'un débit de connexion satisfaisant, il est garanti que l'affichage des autres personnages ne sera pas décalé de plus d'une demi-seconde avec celui à l'écran du joueur concerné afin de maintenir l'aspect compétitif du mode multi-joueurs.
# Conduite de projet

## Organisation de l'équipe du projet
Organigramme des missions assurées au sein du projet (liens hiérarchiques et fonctionnels)

BATTISTA Yann
E-Mail	yann.batt@gmail.com
BEN NASR Riadh
E-Mail	riadh.benasr@gmail.com
GUIEU Christophe
E-Mail	christophe.guieu@tu.univ-amu.fr
MIRETTI Yoan
E-Mail	miretti.yoan@gmail.com
PLONG Michael
E-Mail	plongmichael@gmail.com
RASOLO Guillaume
E-Mail	guillaume.rasolo@gmail.com

L’équipe de projet du groupe A ci-dessous est dirigée par M. Noël Novelli (Noël.Novelli@univ-amu.fr)
La société cliente est représentée par M.Elimioreux (Noël.Novelli@univ-amu.fr), PDG de la société susdite.

## Répartition entre l'équipe du projet et les sous–traitants

L'ensemble des tâches à réaliser seront à la charge de l'équipe de développement.

## Planification du projet

La planification du projet sera pensée selon le cycle de vie en spirale, avec une confrontation régulière au présent PAQ, afin de maintenir les engagements de qualités et de limiter les risques contractés tout au long des différentes itérations.

## Responsabilités

Un responsable qualité sera nommé à chaque itération afin de vérifier que les objectifs de celle ci sont atteints et répondent aux attentes en termes de qualité.

## Démarche de développement du système d'information

Afin de faire circuler de manière fluide les informations entre les différentes équipes impliquées dans le projet, il convient de respecter les fréquences indiquées ci-dessous pour les différentes réunions et envois de documents :

Réunion externe : Les réunions externes se tiendront de façon hebdomadaire, chaque mercredi.
Elles seront précédées de l'envoi d'un ordre du jour, 24h avant la date de la réunion, et donneront lieu à la rédaction d’un compte rendu, qui est livré au client dans un délai maximum de 48 heures.

Réunion interne : Les réunions internes se tiendront de façon hebdomadaire, chaque mercredi et regroupent l’ensemble des membres de l’équipe de travail.
Elles seront précédées de l'envoi d'un ordre du jour, et donneront lieu à l'envoi d'un CR dans un délai maximum de 48 heures.

Il sera donc émis chaque semaine un ordre du jour et un compte rendu pour chacune des deux réunions évoquées ci-dessus qui devront être validé par les personnes concernée.

Les autres documents à maintenir seront :
Les fiches d'itération : Elles listent les différentes tâches ainsi que leurs acteurs et les dates de fin planifiées et réelles pour chaque itération.

Le cahier des charges : Il s'agit de la description précise de ce qui est attendu du projet. Il sera mis à jour en fonction des conclusions de chacune des réunions externes.

Le rapport final : Il regroupe l'ensemble des dossiers d'analyse liés au projet, et l'ensemble des documents précédemment cités qui lui sont annexés.

## Règles et standards applicables

La première lettre d'une classe est une majuscule, suivit par des minuscules. Si la classe est un nom composé alors chaque lettre du premier mot sera en majuscule (ex : MaClasse).

Les méthodes de la classe commencent par une minuscule. Si la méthode est un nom composé alors chaque lettre du premier mot sera en majuscule (ex : maMethode()).

Les données membres seront toutes privées, si on a besoin d'avoir accès à une donnée membre en dehors de la classe, on implémentera systématiquement les méthodes get et set de la donnée membre.

les noms des classes et des méthodes doivent être en anglophone (ex : takePlayer() autorisé, prendreJoueur() interdit).

Les règles validées par tous les membres de développement ne peuvent plus être modifié, cela permettra de maintenir une évolution sans régression.

## Gestion de la documentation

Dans le but de faciliter la lecture des documents et de formaliser leur mise en page, les conventions suivantes seront adoptées :

Chaque document possède un en-tête indiquant :

Un tableau indiquant les auteurs, les approbateurs et les validateurs de celui-ci ainsi que la date
d'émission ou de validation,

Un historique des versions indiquant la version, l'auteur des modifications, ainsi que la date et l'objet des modifications,

Si la taille du document le justifie, un sommaire.

Le numéro de version d'un document est incrémenté à chaque réémission de celui ci.

## Les outils de conduite de projets

Voici la liste des différents outils utilisés tant bien pour l’organisation et le développement que pour le suivi du projet 2 :
- Systèmes d’exploitation : Linux, Windows XP, Windows Vista
- Planification : Windows Project
- Modélisation UML : Umbrello, BOUML,ArgoUML
- Langage de programmation : C++ / Qt (version 5.1)
# Suivi de l'application du PAQ

Le suivi de l'application du PAQ sera à la charge du responsable qualité désigné pour chaque itération.
Tous les efforts seront faits afin que chaque livraison valide les différents points évoqués dans ce document. Dans le cas contraire, les lacunes détectées à la fin d'une itération devront être rectifiées au cours de la prochaine itération.