Liste globale des tâches

Objet : Liste globale des tâches

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong

Livré le : 10/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	10/11/13	Création du document

Liste globale des tâches

Tout au long du cycle de développement du jeu Eliminator++, les taches suivants seront fournis :

- Le Plan d’Assurance Qualité
- L’analyse des risques
- La planification du projet
- Le Dossier d’Analyse Fonctionnelle
- Le Dossier d’Analyse Technique
- Le dossier de Conception
- L’analyse financière
- Le manuel de déploiement de l’application
- Le manuel d’utilisation de l’application
- Le dossier de maintenance
- Tableaux de bord
- Les annexes

Concernant la programmation du jeu Eliminator ++, les différentes tâches à réaliser seront les suivantes :
- Afficher un bonhomme
- Déplacement du bonhomme
- Gestion des collisions
- Création de la map
- Création des obstacles
- Gestion des tirs
- Gestion du réseau
- Les Tests
- Mise en place des menus et les options
- Création des bonus

Cette section regroupe sous forme de tableau les objectifs ainsi que les tâche à réaliser des différentes phases intervenant dans le projet.
Phase	Objectifs	Taches
Lancement	- Définir des enjeux du projet / - Définir le comité de pilotage / - Planification / - Analyser les risques / - Définir les engagements qualités	- Planning prévisionnel / - Analyse des risques / - Analyse financière / - PAQ / - Dossier de conception
Analyse des besoins	- Dialogue avec le client pour cerner ses attentes. / - Étude des fonctionnalités du système à réaliser	Cahier des charges
Spécifications	- Analyse des besoins / - Identifier les fonctionnalités du systèmes.	- DAF / - Diagrammes des cas d’utilisation.
Analyse du Système	- Réflexion métier (hors de toute considération technique) / - Identifier les éléments intervenant (hors acteurs) et dans le système	- Diagrammes de séquence, navigation... / - Complétion DAF
Conception et / Implémentation	Déterminer comment réaliser le système en établissant des choix techniques	Programmes exécutables / - DAT / - Dossier / de maintenance
Tests unitaires	- Tester les composants logiciels de chaque itération	- Tests unitaires / - Tests fonctionnels
Validation	Validation clients.	- Manuel de déploiement / - Manuel d’utilisation / - Dossier Final