# FICHE D'ITERATION 3 – 14/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu / Michael Plong	Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr
Rédigé le :14/11/2013	Approuvé le :14/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Christophe Guieu / Michael Plong	14/11/2013	Création document

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
PLONG / RASOLO	Compte rendu interne	13/11/2013	14/11/2013
BATTISTA	Compte rendu externe						Ce compte rendu sera fait dès la réception du mail du client.
RASOLO	Ordre du jour Externe	18/11/2013	18/11/2013
GUIEU	Ordre du jour Interne	18/11/2013	18/11/2013
GUIEU / PLONG	Fiche itération 3	14/11/2013	14/11/2013
MIRETTI	Fiche itération / 4 / prévisionnelle	18/11/2013	18/11/2013
BEN NASR	Diagramme de séquence système	14/11/2013	15/11/2013
BEN NASR	Diagrammes d’interaction	15/11/2013	18/11/2013
BATTISTA / Ben NASR	Gestion des collisions environnement	14/11/2013	18/11/2013
MIRETTI	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	14/11/2013	18/11/2013
GUIEU / MIRETTI	Prototype technique / 'Réseau - sérialisation'	14/11/2013	18/11/2013
BEN NASR	Complétion DAF	19/11/2013	19/11/2013
PLONG	Création liste globale des taches	15/11/2013	18/11/2013
RASOLO	Diagramme d'activité	14/11/2013	18/11/2013
PLONG	Diagramme de navigation	15/11/2013	18/11/2013
GUIEU	Modèle du domaine	14/11/2013	15/11/2013
RASOLO	Suivi des risques	14/11/2013	18/11/2013