Dossier de Conception Eliminator++

Yann Battista
Yoan Miretti
Christophe Guieu
Michael Plong
Guillaume Rasolo
Ben Nasr Riadh

Groupe A
Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong / Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr / Christophe Guieu / Yann Battista

Rédigé le :26/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
À :	M. Novelli
Copies à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Plong Michael	04/10/2013
2.0	Plong Michael / Guillaume Rasolo	12/11/2013	Ajout itération 2
3.0	Riadh Ben Nasr	19/11/2013	Ajout itération 3
3.1	Plong Michael / Guillaume Rasolo / Christophe Guieu	19/11/2013	Correction document, suppression des pages blanches, mise à jour fiche itération
4.0	Yann Battista	26/11/2013	Ajout itération 4

Introduction

Objet : Introduction

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Christophe Guieu
	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr

Livré le: 10/11/2013	Approuvé le:12/11/2013	Validé le:

Diffusion :

Diffusion	Externe
A:	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	10/11/13	Création du document

# Introduction
La société cliente a fait appel à nos services afin de réaliser un jeu vidéo : le jeu Eliminator++.

## Présentation de Eliminator++
Eliminator++ est un jeu pouvant être joué en multi-joueurs. Chaque joueur appartient à une équipe et circule à travers une carte. La carte représente des zones dans lesquelles des ennemis se déplacent afin d’éliminer le héros. De même, le héros doit éliminer les ennemis avant qu’ils ne le fassent. Lorsque tous les ennemis ont été éliminés, le héros accède au niveau suivant.
Des objets peuvent intervenir dans une carte: par exemple des murs, des tirs, des missiles,bombes, lasers, jumper, trou...
Par ailleurs, les parties peuvent être sauvegardées et chargées. Il est toujours possible de choisir le niveau du jeu
Deux modes de jeu sont possibles en multi-joueurs :
- Tous les joueurs jouent sur le même niveau
- Tous les joueurs sont adversaires

## Enjeux du projet

Le travail de notre équipe de développement est donc de réaliser cette application,du développement logiciel à la réalisation d’une documentation complète en passant par les différentes phases intervenant dans le projet.
Le produit final se doit d’être ergonomique, clair d’un point de vue de l’utilisation, mais aussi attractif d’un point de vue ludique.

# Plan Assurance Qualité

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong / Guillaume Rasolo	Christophe Guieu / Yann Battista / Riadh Ben Nasr / Yoan Miretti
Livré le :03/11/2013	Approuvé le :05/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	Noël Novelli (Directeur de projet)
Copies à :	Yann Battista / Yoan Miretti / Christophe Guieu / Michael Plong / Ben Nasr Riadh / Guillaume Rasolo

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Michael Plong / Guillaume Rasolo	23/10/2013	Création du document.

## Objet et caractéristiques du Plan Assurance Qualité
Le présent document présente les engagements de qualité pris par notre société envers le client
Monsieur Elimioreux quant à la réalisation du jeu « Eliminator++ ».
## Terminologie
Dans cette partie, nous nous efforcerons de définir les termes techniques et abréviations utilisées dans la suite du document ainsi que dans tous ceux relatifs au projet.

### Glossaire des termes
Voici, par ordre alphabétique, la définition des termes techniques utilisés dans la suite du document :

Administrateur système : désigne la personne responsable des serveurs d'une organisation.

Analyse fonctionnelle : est une démarche qui « consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. »

Application : Ensemble des ressources matérielles et logicielles mises en œuvre pour traiter un problème donné.

Base de données : conteneur informatique permettant de stocker le plus souvent dans un même lieu - l'intégralité des informations en rapport avec une activité.

Cahier des charges : Document décrivant le plus explicitement possible le contenu de la prestation attendue et des éventuelles contraintes concernant les conditions techniques de production, d'exploitation et de qualité.

Client : Acteur qui demande la fourniture d'un bien ou d'un service.

Étape : Entité résultant du découpage du cycle de vie en vigueur. Chaque étape comporte une série d'actions obligatoires qui doivent toutes être terminées pour que l'étape soit elle-même déclarée terminée.

Fournisseur : Acteur qui délivre les livrables.

Diagramme de classe : schéma pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci

Diagramme de composant : décrit l'organisation du système du point de vue des éléments logiciels comme les modules (paquetages, fichiers sources, bibliothèques, exécutables), des données (fichiers, bases de données) ou encore d'éléments de configuration (paramètres, scripts, fichiers de commandes).

Diagramme de séquence : sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique

Diagramme de navigation et d’activité : représente le déclenchement d'événements en fonction des états du système et de modéliser des comportements parallélisables .

Livrable : Tout composant matérialisant le résultat de la prestation de réalisation, c’est-à-dire toute production émise par le titulaire au cours du projet : document, courrier, module de code logiciel...

Logiciel : Ensemble des programmes, des procédures et de la documentation et des données éventuellement associées.

Maquette: Représentation partielle ou complète d'un système ou d'un objet (existant ou en projet) afin d'en tester et valider certains aspects et/ou le comportement

Modification : Terme générique qui recouvre à la fois les modifications de type « évolution » et de type « maintenance ».

Produit : Tout composant mis à disposition du titulaire par l'équipe, c’est-à-dire toute fourniture, décision, document nécessaire à la matérialisation des responsabilités.

Projet : Ensemble d'activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans les limites de ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées dans le but d'atteindre des objectifs définis.

Qualité : Aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins d'un utilisateur.

Réunion externe : Réunion entre l'équipe de développement et le client.

Réunion interne : Réunion entre l’équipe de développement et le directeur de projet.

Tests unitaires : Ils permettent de vérifier le fonctionnement de chaque composant logiciel modifié ou nouveau dans le cadre d'un fonctionnement normal. Ils s'appuient sur la structure interne du composant.

Utilisateur : Individu ou organisme utilisant le système opérationnel pour exécuter une fonction spécifique.

Version : État identifié d'un élément. Toute modification apportée à une version validée entraîne la création d'une nouvelle version.
### Abréviations

Voici, par ordre alphabétique, la liste des abréviations et acronymes utilisés dans la suite de ce document et tous ceux qu'il régit :

CR : Compte Rendu.
CU : Cas d'utilisation.
DAF : Dossier d’analyse Fonctionnelle
DP : Directeur de Projet.
FI : Fiche d’itération.
PAQ : Plan Assurance Qualité.
RI : Réunion Interne.
RE : Réunion Externe.
## Objectifs et engagement qualité du projet

### Objectif général du projet

L'objectif de ce projet est de fournir à Monsieur Elimioreux, une version fonctionnelle du jeu « Eliminator++ ».
Eliminator++ est un jeu vu de dessus avec de nombreux obstacles dans lequel des ennemis se déplacent afin d’éliminer le héros, jouable seul ou en réseau.

### Déclinaison en engagements qualité

Stabilité et fiabilité : Le logiciel fourni ne doit s'arrêter qu'à la demande de l'utilisateur ou du système pour une raison étrangère à celui ci.

Ergonomie : L'usage du logiciel est garantie intuitif et facile d’utilisation.

Graphismes : En termes de graphismes, l'engagement est pris d'une animation fluide et agréable visuellement.

Réseau : Sous réserve d'un débit de connexion satisfaisant, il est garanti que l'affichage des autres personnages ne sera pas décalé de plus d'une demi-seconde avec celui à l'écran du joueur concerné afin de maintenir l'aspect compétitif du mode multi-joueurs.
## Conduite de projet
### Organisation de l'équipe du projet
Organigramme des missions assurées au sein du projet (liens hiérarchiques et fonctionnels)

BATTISTA Yann
E-Mail	yann.batt@gmail.com
BEN NASR Riadh
E-Mail	riadh.benasr@gmail.com
GUIEU Christophe
E-Mail	christophe.guieu@etu.univ-amu.fr
MIRETTI Yoan
E-Mail	miretti.yoan@gmail.com
PLONG Michael
E-Mail	plongmichael@gmail.com
RASOLO Guillaume
E-Mail	guillaume.rasolo@gmail.com

L’équipe de projet du groupe A ci-dessous est dirigée par M. Noël Novelli (Noël.Novelli@lif.univ-mrs.fr)
La société cliente est représentée par M.Elimioreux (Noël.Novelli@lif.univ-mrs.fr), PDG de la société susdite.

### Répartition entre l'équipe du projet et les sous–traitants

L'ensemble des tâches à réaliser seront à la charge de l'équipe de développement.

### Planification du projet

La planification du projet sera pensée selon le cycle de vie en spirale, avec une confrontation régulière au présent PAQ, afin de maintenir les engagements de qualités et de limiter les risques contractés tout au long des différentes itérations.

### Responsabilités

Un responsable qualité sera nommé à chaque itération afin de vérifier que les objectifs de celle ci sont atteints et répondent aux attentes en termes de qualité.

### Démarche de développement du système d'information

Afin de faire circuler de manière fluide les informations entre les différentes équipes impliquées dans le projet, il convient de respecter les fréquences indiquées ci-dessous pour les différentes réunions et envois de documents :

Réunion externe : Les réunions externes se tiendront de façon hebdomadaire, chaque mercredi.
Elles seront précédées de l'envoi d'un ordre du jour, 24h avant la date de la réunion, et donneront lieu à la rédaction d’un compte rendu, qui est livré au client dans un délai maximum de 48 heures.

Réunion interne : Les réunions internes se tiendront de façon hebdomadaire, chaque mercredi et regroupent l’ensemble des membres de l’équipe de travail.
Elles seront précédées de l'envoi d'un ordre du jour, et donneront lieu à l'envoi d'un CR dans un délai maximum de 48 heures.

Il sera donc émis chaque semaine un ordre du jour et un compte rendu pour chacune des deux réunions évoquées ci-dessus qui devront être validé par les personnes concernée.

Les autres documents à maintenir seront :
Les fiches d'itération : Elles listent les différentes tâches ainsi que leurs acteurs et les dates de fin planifiées et réelles pour chaque itération.

Le cahier des charges : Il s'agit de la description précise de ce qui est attendu du projet. Il sera mis à jour en fonction des conclusions de chacune des réunions externes.

Le rapport final : Il regroupe l'ensemble des dossiers d'analyse liés au projet, et l'ensemble des documents précédemment cités qui lui sont annexés.

### Règles et standards applicables

La première lettre d'une classe est une majuscule, suivit par des minuscules. Si la classe est un nom composé alors chaque lettre du premier mot sera en majuscule (ex : MaClasse).

Les méthodes de la classe commencent par une minuscule. Si la méthode est un nom composé alors chaque lettre du premier mot sera en majuscule (ex : maMethode()).

Les données membres seront toutes privées, si on a besoin d'avoir accès à une donnée membre en dehors de la classe, on implémentera systématiquement les méthodes get et set de la donnée membre.

les noms des classes et des méthodes doivent être en anglophone (ex : takePlayer() autorisé, prendreJoueur() interdit).

Les règles validées par tous les membres de développement ne peuvent plus être modifié, cela permettra de maintenir une évolution sans régression.

### Gestion de la documentation

Dans le but de faciliter la lecture des documents et de formaliser leur mise en page, les conventions suivantes seront adoptées :

Chaque document possède un en-tête indiquant :

Un tableau indiquant les auteurs, les approbateurs et les validateurs de celui-ci ainsi que la date
d'émission ou de validation,

Un historique des versions indiquant la version, l'auteur des modifications, ainsi que la date et l'objet des modifications,

Si la taille du document le justifie, un sommaire.

Le numéro de version d'un document est incrémenté à chaque réémission de celui ci.

### Les outils de conduite de projets

Voici la liste des différents outils utilisés tant bien pour l’organisation et le développement que pour le suivi du projet 2 :
- Systèmes d’exploitation : Linux, Windows XP,Vista,7 et 8
- Planification : Windows Project
- Modélisation UML : Umbrello, BOUML,ArgoUML
- Langage de programmation : C++ / Qt (version 5.1)
## Suivi de l'application du PAQ

Le suivi de l'application du PAQ sera à la charge du responsable qualité désigné pour chaque itération.
Tous les efforts seront faits afin que chaque livraison valide les différents points évoqués dans ce document. Dans le cas contraire, les lacunes détectées à la fin d'une itération devront être rectifiées au cours de la prochaine itération.
Spécifications

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Riadh Ben Nasr	Christophe Guieu / Yann Battista / Michael Plong / Guillaume Rasolo
Rédigé le :27/10/2013	Approuvé le :05/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	Noël Novelli (directeur de projet)
Copies à :	Christophe Guieu / Yann Battista / Michael Plong / Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr / Yoan Miretti

Document de référence :
Libellé	Document
Compte rendu externe	compte_rendu_externe_1.odt

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
V1.0	BEN NASR Riadh	27/10/2013	Création du document
V1.1	PLONG Michael	04/11/2013	Correction des fautes d'ortographes

# Analyse des besoins

La société du client a fait appelle à notre équipe pour concevoir un jeu vidéo «Eliminator++ »
Ce jeu se joue en réseau pour le mode multi-joueurs mais comporte aussi un mode individuel.
Le gérant de la société veut créer un jeu graphique dans lequel le héros (le joueur) se déplace afin d'éliminer des ennemis avant qu'ils ne le fassent. Le jeu se passe sur un terrain vu de dessus avec différents obstacles dont les ennemis et leur armes. Le jeu contient plusieurs niveaux de difficulté et pour passer au niveau supérieur le joueur doit éliminer la totalité des ennemies du niveau actuel.
Pour récapituler, notre équipe doit pour cela réaliser une application qui répond aux besoins du client.

Ces principaux besoins sont :

- On a deux modes de jeux individuel contre la machine ou multi-joueur, les joueurs jouent en mode collaboratif ou ennemis.
- Les contrôles du personnage doivent se faire en priorité au clavier.
- Un héros possède plusieurs vies (5 vies) et meurt dès qu'il est touché par un adversaire donc avec un seul tir ennemi.
- Le joueur peut gagner des vies en prenant un bonus« one more! ».
- Il faut préciser une limite de temps pour chaque niveau du jeu mais pas pour le total de la partie.
- Le nombre de joueurs n'est pas limité.
- La carte de jeux dans un premier temps doit tenir dans un seul écran mais il faut garder la possibilité d'avoir une carte plus grande que l'écran.
- Pour chaque niveau de jeu il y' a une carte.
- Les obstacles du jeu sont essentiellement des murs.
- Chaque ennemi a un armement, potentiellement les mêmes que le héros,
- La difficulté du jeu est croissante d'un niveau à l'autre. Plus le niveau est élevé, plus les ennemis sont performants et plus il y a d'obstacles,
- Les ennemis ont les même armes que le héros.

Maquette

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Riadh Ben Nasr / Christophe Guieu	Guillaume Rasolo / Michael Plong / Yann Battista / Yoan Miretti
Rédigé le :05/11/2013	Approuvé le :05/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
À :	M. Novelli / M. Elimioreux
Copies à :	Guillaume Rasolo / Michael Plong / Yann Battista / Yoan Miretti / Riadh Ben Nasr / Christophe Guieu

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe	3/10

# Maquette
Vies restantes
Arme actuelle
Mur
Score
Temps
Trou
Héros
Allié
Ennemi

Analyse des risques

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr	Michael Plong / Christophe Guieu
Livré le :03/11/2013	Approuvé le :19/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	Noël Novelli (directeur de projet)
Copies à :	Yann Battista / Yoan Miretti / Christophe Guieu / Michael Plong / Ben Nasr Riadh / Guillaume Rasolo

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr	27/10/2013	Création du document.
3.0	Guillaume Rasolo	19/11/2013	Amélioration et maj

# Analyse des risques
Tableau d’analyse des risques liés à l’avancement du projet :

Risque	Probabilité d’apparition	Impact sur le projet	Action préventive	Exemple
Manque de connaissance dans les outils de programmation.	Normal.	Très élevé.	Formation de l’équipe en utilisant des tutoriels spécifiques.	C++/Qt.
Mauvaise communication entre les différents acteurs du projet.	Normal.	Élevé.	Mise en place de moyen de communication efficace (Réunion régulière, mail d'état d'avancement).	Peu de réunion dans l’équipe.
Inadéquation du projet avec les besoins du client	Élevé.	Élevé.	Des réunions fréquentes avec le client.	Précipitation sur l’avancement du projet.
Changement de décision de la part du client sur une spécification.	Élevé.	Faible.	Les changements de décision du client sont pris en compte à chaque itération.	Ajout d’une nouvelle spécification.
Perte de documents cruciaux.	Très faible.	Très élevé.	Mise en place d'un système de backup.	Perte des fichiers « source code ».
Absentéisme.	Élevé.	Faible.	Une bonne communication entre les membres de l’équipe et une flexibilité dans le choix du travail à effectuer.	Désintéressement du projet.
Raison médicale.	Normal.	Faible.	Possibilité de suivre l'état d'avancement du projet grâce aux outils de communication instauré en interne.	Maladie.
Démission d'un membre du projet	Très faible.	Normal.	Réunion interne. Planification du projet.	Démotivation.

Planifications

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu	Michael Plong / Guillaume Rasolo / Yann Battista / Riadh Ben Nasr / Yoan Miretti
Rédigé le :23/10/2013	Approuvé le :05/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	Noël Novelli
Copies à :	Michael Plong / Guillaume Rasolo / Yann Battista / Riadh Ben Nasr / Yoan Miretti / Christophe Guieu

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	GUIEU Christophe	23/10/2013

# Planification

Liste globale des tâches

Objet : Liste globale des tâches

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong

Livré le : 17/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	10/11/13	Création du document
V3.0	Michael Plong	17/11/13	Modification du document

Liste globale des tâches

Tout au long du cycle de développement du jeu Eliminator++, les taches suivants devront être fournis :

- Le Plan d’Assurance Qualité
- L’analyse des risques
- La planification du projet
- Le Dossier d’Analyse Fonctionnelle
- Le Dossier d’Analyse Technique
- Le dossier de Conception
- L’analyse financière
- Le manuel de déploiement de l’application
- Le manuel d’utilisation de l’application
- Le dossier de maintenance
- Tableaux de bord
- Les annexes

Concernant la programmation du jeu Eliminator ++, les différentes tâches à réaliser seront les suivantes :
- Afficher un bonhomme
- Déplacement du bonhomme
- Gestion des collisions
- Création de la map
- Création des obstacles
- Gestion des tirs
- Gestion du réseau
- Les Tests
- Mise en place des menus et les options
- Création des bonus
Voici un tableau résumant toutes les taches à fournir ainsi que le pourcentage du travail effectuée pour chacune d'entre elles
Documentation du projet

Introduction du projet
Rédaction du PAQ
Création de la liste des tâches
Planification du projet
Analyse des besoins
Diagramme des cas d'utilisations
Maquette de l'application
Analyse des risques
Le Dossier d’Analyse Fonctionnelle
Le Dossier d’Analyse Technique
Le dossier de Conception
L’analyse financière
Le manuel de déploiement de l’application
Le manuel d’utilisation de l’application
Tableaux de bord
Les annexes

Réalisation des prototypes techniques 0 %

Le déplacement d'un objet 0 %
La gestion des collisions 0 %
La gestion du réseau 0 %
Prototype de sauvegarde 0 %
Prototype audio0 %
Prototype clavier/souris 0 %
La réalisation d'animations 0 %

Cas d'utilisation 1 : le déplacement du héros0 %

Modèle métier 0 %
Diagramme Séquence 0 %
Diagramme de navigation 0 %
Définition des classes 0 %
Diagrammes des classes 0 %
Diagramme de composants 0 %
Diagramme de déploiement 0 %
Implémentation du CU 0 %

Cas d'utilisation 2 : 0 %

Modèle métier 0 %
Diagramme Séquence 0 %
Diagramme de navigation 0 %
Définition des classes 0 %
Diagrammes des classes 0 %
Diagramme de composants 0 %
Diagramme de déploiement 0 %
Implémentation du CU 0 %

Cas d'utilisation 3 0 %
Modèle métier 0 %
Diagramme Séquence 0 %
Diagramme de navigation 0 %
Définition des classes 0 %
Diagrammes des classes 0 %
Diagramme de composants 0 %
Diagramme de déploiement 0 %
Implémentation du CU 0 %

Cas d'utilisation 4 0 %
Modèle métier0 %
Diagramme Séquence 0 %
Diagramme de navigation 0 %
Définition des classes 0 %
Diagrammes des classes 0 %
Diagramme de composants 0 %
Diagramme de déploiement 0 %
Implémentation du CU 0 %

Cas d'utilisation 5 0 %
Modèle métier 0 %
Diagramme Séquence 0 %
Diagramme de navigation 0 %
Définition des classes 0 %
Diagrammes des classes 0 %
Diagramme de composants 0 %
Diagramme de déploiement 0 %
Implémentation du CU 0 %

Réunions internes DP

Réunion 1 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunion 2
ODJ
CR

Réunion 3 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunion 4 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunion 5 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunions internes Client

Réunion 1 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunion 2
ODJ
CR

Réunion 3 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunion 4 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Réunion 5 0 %
ODJ 0 %
CR 0 %

Fiche d'itération

FI 1 0 %
FI Prévisionnelle 0 %
FI 0 %

FI 2
FI Prévisionnelle
FI

FI 3 0 %
FI Prévisionnelle 0 %
FI 0 %

FI 4 0 %
FI Prévisionnelle 0 %
FI 0 %

FI 5 0 %
FI Prévisionnelle 0 %
FI 0 %

# Dossier d'analyse fonctionnelle
## Cas d'utilisations
### Général
Objet : Cas d'utilisation : Général

Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu	Guillaume Rasolo
	Michael Plong
	Riadh Ben Nasr

Livré le : 07/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Christophe Guieu	11/11/13	Création du document

L'application doit être capable d'offrir les services suivants :
- Jouer
  - en solo
  - en ligne
- Paramétrer le jeu
  - le niveau de départ
- Quitter l'application

Lorsque l'utilisateur décide de jouer celui-ci à le choix entre un jeu solo et multi-joueurs. S'il décide d'héberger une partie il faudra alors créer un serveur adéquate.
### Déplacement du héros
Objet : Cas d'utilisation : déplacement du héros

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Christophe Guieu
	Guillaume Rasolo

Livré le : 07/11/2013	Approuvé le :12/11/2013	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Externe
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	07/11/13	Création du document
V1.1	Michael Plong	08/11/13	Modification du document
V1.2	Michael Plong	08/11/13	Modification du document

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente les différents choix qui pourront être réalisés par le héros lors d'un déplacement

Le héros peut se déplacer (vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite) mais également entrer en collision (contre un élément du décors).
### Diagramme de CU: réseau/multijoueurs

Objet : Diagramme cas d'utilisation: réseau/multijoueurs

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Yann Battista

Livré le : 26/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Michael Plong	24/11/13	Création du document.

Cas d'utilisation : Réseau/multijoueurs

Voici le diagramme de cas d'utilisation, qui représente les différents choix lors d'une partie en réseau.

L'utilisateur pourra héberger lui-même une partie en ligne en créant un serveur ou bien rejoindre une partie.
## Diagramme de séquence
### Déplacement du héros
Objet :Cas d'utilisation : déplacement du héros

Auteurs	Approbateurs	Validation
Ben Nasr Riadh

Livré le :08/11/13	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion
A :	M. Novelli
Copie à :	Rasolo Guillaume
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yann Battista
	Yoan Miretti

Document de référence :

Auteurs	Nom du document
Riadh Ben Nasr	Diagramme de séquence CU Déplacement.

Historique :

N° version	Auteur	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
v. 1.1	BenNasr Riadh		12/11/13	Création du document

Le diagramme de séquence est une simplification des actions effectuées par le joueur . Il permet de représenter le scénario d'un cas d'utilisation avec une description graphique.

Pour ce cas d'utilisation , le diagrammes de séquences ci-joints représente les actions et réactions entre le joueur et l'application dans le cas où le joueur veux déplacer et faire tirer le héros
dans un certain sens
Ce diagramme montre comment l'application permet au joueur de déplacer le héros :
- Le joueur rentre un évenement up ou down pour bouger le héros
- Le systéme appelle la méthode advance qui appelle la méthode moove qui permet de modifier les cordonnées du player ,ensuite advance appelle la méthode print qui met a jour les cordonnées du player .
- on retourne le player avec sa position qui a changé .

## CU Déplacement gestion des collisions :

Objet :Diagramme de séquence : Gestion des collisions

Auteurs	Approbateurs	Validation
Ben Nasr Riadh

Livré le :24/11/13	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Rasolo Guillaume
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yann Battista
	Yoan Miretti

Document de référence :

Auteurs	Nom du document
Riadh Ben Nasr	Diagramme de séquence CU Déplacement.

Historique :

N° version	Auteur	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
v.1.1	BenNasrRiadh		24/11/13	Création du document

Le diagramme de séquence est une simplification des actions effectuées par le joueur . Il permet de représenter le scénario d'un cas d'utilisation avec une description graphique. Ce diagramme représente les deux cas de collision possibles que peut avoir le joueur, soit collision avec un obstacle soit avec un mur .

## Diagramme d'activités
Objet : Diagramme d'activité

Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume Rasolo

Rédigé le : 15/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Guillaume Rasolo	17/11/13	Création du document.

## Modéle de domaine
Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu	Guillaume Rasolo
	Michael Plong

Rédigé le :15/11/2013	Approuvé le :19/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
À :	M. Novelli
Copies à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :
Libellé	Document
Compte rendu externe 23/10/2013	compte_rendu_externe_1.odt

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Christophe Guieu	15/11/2013	Création document

Modèle du domaine

Ce document décrit les relations entre les différentes entités « atomiques » du jeu. Le jeu est basé sur une scene comprenant :
- des unités fixes (fixed_units)  : trous, murs, point d'apparition, …
- des personnages (player) : ils peuvent être dirigés par une IA en monojoueur ou par d'autres personnes physiques en multijoueur
- des projectiles : tirés par les joueurs
- les déplacements des personnages et des projectiles sont définis par une direction et une vitesse.

## Diagramme de Navigation
Objet : Diagramme de navigation

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Christophe Guieu
	Guillaume Rasolo

Livré le : 17/11/2013	Approuvé le : 19/11/2013	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Michael Plong	17/11/13	Création du document.

Diagramme de navigation : cas général

Voici le diagramme de navigation de l’application, qui représente l’IHM (Interface Homme-Machine) de l’application :

Diagramme de navigation : Déplacement du héros
Voici le diagramme de navigation du déplacement du héros,

# Conception
## Diagramme de classes
Objet : Diagramme de classes

Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume Rasolo	Christophe Guieu
	Michael Plong
	Riadh Ben Nasr

Livré le : 09/11/2013	Approuvé le :12/11/2013	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Guillaume Rasolo	09/11/13	Création du document

### Diagramme de classes participantes

### Diagramme de classes conception

## Diagramme de classes : réseau

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu	Yann Battista
	Yoan Miretti

Rédigé le :25/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
À :	M. Novelli
Copies à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Christophe Guieu	25/11/2013

### Serveur

### Client

# Annexes

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Christophe Guieu / Guillaume Rasolo / Yann Battista / Yoan Miretti / Riadh Ben Nasr
Rédigé le :23/10/2013	Approuvé le :05/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	M. Novelli
Copies à :	Christophe Guieu / Guillaume Rasolo / Yann Battista / Yoan Miretti / Riadh Ben Nasr / Michael Plong

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michaek Plong	23/10/2013	Création du document
V1.1	Yann Battista	23/10/2013	Ajout CRI
V1.2	Christophe Guieu	23/10/2013	Ajout CRE
V1.3	Christophe Guieu	23/10/2013	Ajout FI

## Compte rendu réunion interne – 23/10/2013

Lors de la réunion interne du 23/10/2013 plusieurs points ont été abordés.

Le groupe de travail se demandait si il était nécessaire que chaque membre du groupe vérifie le code produit lors de l'itération.
Il a été répondu que, même si le code ne devait pas nécessairement être revu par chaque membre du groupe, il était impératif que le code compile et fonctionne après chaque modification. La manière dont c'est assuré ne dépend que du groupe.

D'autre part, l'équipe de développement se demandait si les fiches d'itérations doivent contenir l'heure de début et de fin en plus de la date.
En réponse, M. Novelli indique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'heure sur les fiches d'itération. Mais si l'heure est jugée utile par le groupe, elle peut être rajoutée.

Finalement, les membres du groupe ont demandé des précisions concernant la date de rendu de la liste globale des taches à réaliser.
En réponse, il a été indiqué que cette liste devrait être fournie avant la fin de la semaine, le plus tôt possible.
## Compte rendu réunion externe – 23/10/2013
Q1 :Y a t'il un mode un joueur
Oui bien sûr. Les joueurs jouent en mode collaboratif ou ennemis.

Q2 :Les contrôles du personnage doivent-ils se faire à la souris uniquement, au clavier, ou à l'aide des deux.
En priorité, au clavier, la souris est aussi une bonne solution.

Q3 :Comment le héros meurt (système de point de vie, ou limite de tir reçus)?
Avec un seul tir ! Bien sûr, il a plusieurs vie au départ (5 vies).

Q4 :Les personnages peuvent-ils regagner de la vie, par quel(s) moyen(s)?
Oui en prenant un bonus : one more!

Q5 :Y a t'il une limite de temps pour les parties?
Il faut une limite de temps pour chaque niveau, pas pour le total de la partie.

Q6 :Quel est le nombre maximum de joueur et le nombre optimal de joueur (nécessaire pour l'équilibrage et pour gérer la taille de la carte)?
Le nombre de joueurs n'est pas limité. La carte dans un premier temps doit tenir dans un seul écran mais il faut garder la possibilité d'avoir une carte plus grande que l'écran.

Q7 :La carte est elle unique?
Non, chaque niveau a sa propre carte.

Q8 :Quels sont les différents obstacles du héros?
Obstacles : murs.

Q9 :Les personnages non joueurs sont-ils uniques ou sont-ils similaires avec un arsenal différent?
Chaque ennemi a un armement, potentiellement le même que le héros
Q10 :Quelles options sont nécessaires pour le jeu ? Quelles sont les règles pour la difficulté?
Plus le niveau est élevé, plus les ennemis sont performants

Q11 : Armes autorisées?
Potentiellement, les mêmes que celles du héros.

Q12 :Quelle sera la première fonctionnalité que vous voudriez avoir sur le logiciel?
Les mouvements du héros dans un niveau.

Q13 :Quel est le public visé par le jeu?
Les joueurs !
## Compte rendu réunion interne – 6/11/2013
Personnes présentes
- Battista Yann
- Miretti Yoan
- Guieu Christophe
Personnes absentes
- Guillaume Rasolo	en cours de Réseau
- Riadh Ben Nasr	en cours de Réseau
- Michael Plong	en cours de Réseau
  Remarques sur le rendu de l'itération 1
Les points à changer sont :
Indiquer le nom du projet au lieu du nom de groupe ( Eliminator++ )
Détailler les prototypes :
objectif
exemple de départ
Formater les dates selon la forme jj/mm/yyyy
Ne pas prévoir de travaux le week-end / jour fériés
Respecter les noms dans les entêtes
## Compte rendu réunion externe – 6/11/2013
Membre présents
- Guillaume Rasolo
- Riadh Ben Nasr
- Michael Plong
- Christophe Guieu
- Yoan Miretti
- Yann Battista
Ordre du jour
- Rencontre avec le client.
- Présentation des prototypes techniques :
  - Prise en charge des événements clavier/souris.
  - Simple réseau clients/serveur.
  - Déplacement d’une image.
  - Prise en charge du son.
Déroulement de la réunion
- Concernant la présentation des prototypes :
  - Les prototypes ont convaincu le client.

- Concernant les attentes du client :
  - Pour la prochaine réunion, le livrable devra comporter un joueur pouvant se déplacer dans une carte, comportant des murs, en gérant les collisions.
Bugs relevés ou anomalie
Des problèmes de lancement des prototypes techniques ont perturbé la réunion.

Tâche à faire
En priorité : le livrable permettant le déplacement d’un joueur sur une carte avec des murs.
## Compte rendu réunion interne– 13/11/2013
Ordre du jour :
Bilan de la seconde itération

Lors de cette itération, les travaux ont été essentiellement axés sur le déplacement du héros. Nous avons réalisé les étapes suivantes :

- Élaboration du diagramme de classes.
- Élaboration du diagramme de cas d'utilisation.
- Livrable : déplacement du personnage.
- Prototype sauvegarde de données.
- Élaboration de la liste globale des taches.

Évolution du projet

Nous avons pour objectif de réaliser les étapes suivantes dans l'itération 3:
- Analyse fonctionnelle plus complète.
- Fin gestion des collisions
- Fin prototype serveur - serialization

Déroulement de la réunion :
- Concernant le diagramme de classes :
  - Le diagramme de classes est encore perfectible. Certains points peuvent être améliorés notamment pour les objets mobiles et immobiles.
- Concernant les diagrammes de cas d'utilisation :
  - Les diagrammes de cas d'utilisations ont été vu par le directeur de projet.
- Concernant la présentation du livrable :
  - Le livrable a été apprécié par le directeur de projet.
- Concernant les prototypes :
  - Pour le prototype de sauvegarde, il faudrait mentionner ses fonctionnalités surtout quand le prototype n'est pas visuel.
  En effet lorsque le prototype a été lancé, une fenêtre est apparu mais que faire ensuite.... Il aurait été plus judicieux de fournir un prototype montrant sur commande, tels un clic sur un bouton par exemple, son fonctionnement et donc une preuve technique de sa faisabilité.
  - Le directeur de projet n'a pas été convaincu par le prototype de sauvegarde.
  - Toujours fournir un prototype avec une documentation.
- Concernant la liste globale des tâches :
La liste globale des tâche est trop succincte, il faudrait plus détailler les tâches à réaliser.
De plus la liste globale des tâches aurait du être réaliser à l'itération 1.
Concernant la programmation :
Le directeur de projet est globalement satisfait de la partie programmation faite à l'itération 2 surtout celle concernant la partie du déplacement du personnage. Cependant certaine amélioration pourrait être apportée au niveau du mouvement.

Informations complémentaires :
- Lors de la prochaine itération M.Novelli et M.Eliminioreux ne pourront être présent, il faudrait envoyer les questions concernant le client et le directeur (après s'être réuni tous ensemble) par mail. Les réunions se feront par mails.
- Le directeur de projet a demandé de réduire la taille des cellules colorées sur la fiche d'itération 2.
Tâche à faire :
- En priorité : Il faudrait pour l'itération suivante se concentrer sur l'analyse fonctionnelle. En effet il faudrait approfondir la documentation sans tout de même délaissé la programmation.
- Terminer la gestion des collisions et ainsi pouvoir faire apparaître des murs.
Il faudrait aussi pour la prochaine fois avoir quelques ennemies.

## Compte rendu réunion externe – 13/11/2013
Membre présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
Membre absents :
- Christophe Guieu (en TD de réseaux)
- Yann Battista (en TD de réseaux)
- Yohan Miretti (en TD de réseaux)
- Riadh Ben Nasr

Ordre du jour :
Dernières avancées.

Présentation du livrable : déplacement du personnage.

Déroulement de la réunion :
- Concernant la présentation des prototypes :
  - Le livrable a été apprécié par le client.

- Concernant les attentes du client :
  - Le livrable devra comporter un joueur pouvant se déplacer dans une carte, comportant des murs, en gérant les collisions et avoir des ennemies.
  - La possibilité de tirer des projectiles.
  - Un menu de type « barre de menu » comportant les onglets « fichier », « option », « affichage ».
  - La possibilité d'avoir une option « plein écran » disponible dans « affichage ».

Tâche à faire :
- En priorité : Le livrable permettant le déplacement d’un joueur sur une carte avec des murs. La gestion des collisions devraient être prises en compte.
- Apparition de quelques ennemies.

## Compte rendu du 20/11/2013 - réunion interne n°4

Objet : Compte rendu de la réunion interne du 20/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Guillaume Rasolo

Livré le : 21/11/2013	Approuvé le :22/11/2013	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	21/11/13	Création du document.

Membres présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
- Christophe Guieu
- Yann Battista
- Yohan Miretti
- Riadh Ben Nasr
Ordre du jour :
Bilan de la troisième itération

Lors de cette itération, les travaux ont été essentiellement axés sur le déplacement du héros avec collisions. Nous avons réalisé les étapes suivantes :
- Élaboration du Modèle du domaine.
- Élaboration du diagramme de séquence.
- Élaboration du Diagramme d’interaction.
- Élaboration du Diagramme d'activité.
- Élaboration du Diagramme de navigation.
- Mise à jour effectué de l'analyse des risques
- Élaboration d'une démonstration livrable.
- Élaboration du Prototype technique « Sauvegarde des données ».
- Élaboration du Prototype technique « Réseau - sérialization ».

Déroulement de la réunion :
Lors de cette itération le DP n'a pu être présent. Cependant comme annoncé dans le compte rendu de l'itération précédente nous avons donc fait une réunion par échange de mail. Aucune question n'a été posée lors de cette « réunion »
Lors de cette échange plusieurs points ont été abordé :
- Prototypes :
  Livrable :il aurait été préférable que la livraison soit détaillé dans le mail. De plus cette livraison n 'a pas été compris.

  Déplacement : le personnage ne va pas jusqu'au bord droit et descend après le bas de la fenêtre. Un problème de collision lors des déplacements en diagonale : si le héros se déplace en haut-gauche et qu'il ne peut plus monter, il peut tout de même aller à gauche...

  Réseaux : le serveur n'affiche pas de fenêtre, ce qui est dommage pour faire des tests d'envoi de trames.... Les clients ne font rien ou plutôt ce prototype fourni ne permet pas de voir ce qui est fait et de montrer le savoir faire qu'il contient.

  Sauvegarde : le code montre qu’il doit se passer quelque chose mais le prototype ne fait rien (visuellement).
- Les Fiches d'itérations
  - La fiche d'itération 4 est incomplète.
  - La fiche d'itération 3 semble ne pas être envoyé au DP.
  De plus nous avons fait part au DP d'un problème de communication persistant au sein du groupe.
Tâche à faire :
- En Priorité : Assembler rapidement tous les prototypes pour obtenir une application.
- Implémentation du réseau.
- Création de la map
- Conception du menu (actions liés aux réseaux)

## Compte rendu du 20/11/2013 - réunion externe n°4

Objet : Compte rendu de la réunion externe du 20/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Guillaume Rasolo

Livré le : 21/11/2013	Approuvé le :22/11/2013	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Externe
A :	M. Eliminioreux
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	21/11/13	Création du document.

Membres présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
- Christophe Guieu
- Yann Battista
- Yohan Miretti
- Riadh Ben Nasr
Ordre du jour :
- Présentation du livrable.
- Nouvelles attentes du client.

Déroulement de la réunion :
Lors de cette itération le client n'a pu être présent. Cependant comme annoncé dans le compte rendu de l'itération précédente nous avons donc fait une réunion par échange de mail. Aucune question n'a été posée au client lors de cette « réunion »
Lors de cette échange plusieurs points ont été abordés :
- Concernant la présentation des prototypes :
  Livrable : le livrable n'a pas convaincu le client.
- Concernant les attentes du client :
  Pour la prochaine itération le client nous a fait part d'avoir une application fonctionnelle

## Fiche d'itération 1 – 23/10/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
GUIEU Christophe	BATTISTA Yann / BEN NASR Riadh / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume	M. Novelli
Rédigé le :23/10/2013	Approuvé le :23/10/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BATTISTA Yann / BEN NASR Riadh / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	GUIEU Christophe	23/10/2013

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
BATTISTA	Compte rendu interne	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
GUIEU	Compte rendu / externe	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
BEN NASR	Spécifications	24/10/2013	27/10/2013	27/10/2013
GUIEU	Fiche itération 1	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
RASOLO / PLONG	Création du PAQ	23/10/2013	27/10/2013	27/10/2013
RASOLO / BEN NASR	Analyse des risque	23/10/2013	27/10/2013	27/10/2013
GUIEU	Création planning	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
BATTISTA	Fiche itération 2 prévisionnelle	4/10/2013	4/10/2013	4/10/2013
GUIEU / BEN NASR	Prototype : / réseau simple	23/10/2013	3/10/2013	3/10/13
PLONG	Prototype : / événements / souris/clavier	23/10/2013	3/10/2013	3/10/13
BATTISTA	Prototype : / déplacement image	23/10/2013	3/10/2013	3/10/2013
RASOLO / MIRETTI	Prototype : / son/musique	23/10/2013	3/10/2013	3/10/2013
PLONG	Création DAF	2/10/2013	4/10/2013	5/10/2013

## Fiche d'iteration 2 – 6/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu		M. Novelli
Rédigé le :07/11/2013	Approuvé le :12/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
01/01/00	BATTISTA Yann	04/11/2013	Création du document
2.0	GUIEU Christophe	06/11/2013	Ajout des noms
2.1	GUIEU Christophe	09/11/2013	Modification dates
2.2	PLONG Michael	09/11/2013	Suppression remplissage tableau de bord + correction des fautes

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
GUIEU	Compte rendu interne	06/11/2013	06/11/2013	07/11/2013
RASOLO	Compte rendu externe	06/11/2013	06/11/2013	07/11/2013
BEN NASR	Fiche itération 3 prévisionnelle	12/11/2013	12/11/2013
PLONG	Diagramme cas d'utilisation 'Déplacement du héros'	06/11/2013	07/11/2013	08/11/2013
BEN NASR	Diagramme de séquence	07/11/2013	08/11/2013	12/11/2013			Rendu au dernier moment
GUIEU / BATTISTA	Diagramme de classes	08/11/2013	08/11/2013	09/11/2013			Incomplet, il manque la partie collision.
MIRETTI / BEN NASR	Création du niveau de jeu	08/11/2013	12/11/2013
RASOLO	Implémentation des déplacements des personnages	08/11/2013	12/11/2013	09/11/2013			Documentation complête.
BATTISTA / BEN NASR	Gestion des collisions environnement	08/11/2013	12/11/2013				Non réalisé.
MIRETTI / PLONG	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	06/11/2013	12/11/2013	11/11/2013
GUIEU / MIRETTI	Prototype technique / 'Réseau - sérialisation'	06/11/2013	12/11/2013				Non réalise.
RASOLO / PLONG	Complétion DAF	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013
PLONG	Création liste globale des taches	09/11/2013	12/11/2013	11/11/2013
PLONG	Introduction	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013
PLONG	ODJ ext /.int	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013
GUIEU	Diagramme de cas d'utilisation général	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013

Légende :
- rouge : tache non réalisée
- orange : tache incomplete – non validée unanimement
- vert : tache réalisée et validée
- bleu : tache dont la nécessité s'est faite recentir, rajoutée en cours d'itération
### Bilan de l'itération 2

Nous ne somme pas arrivés à conclure correctement cette itération car notre analyse fonctionnelle n'était pas au point. De ce fait l'implémentation n'a pas pu se dérouler correctement. Par exemple sans le modèle du domaine, la cohérence des objets utilisés entre les différentes parties de l'intégration est nulle. Nous devons donc pour la semaine prochaine mettre en place une analyse fonctionnelle plus complète.

- Modèle du domaine
- Diagramme séquence système
- Diagramme séquence intéraction
- Diagramme de navigation
- ...

De ce fait l'itération 3 se verra moins tournée vers la programmation que la 2. Il faudra néanmoins avancer sur les collisions ainsi que finir le prototype réseau.
## Fiche d'iteration 3 – 13/11/2013
Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Christophe Guieu / Michael Plong	Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr
Rédigé le :14/11/2013	Approuvé le :14/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Christophe Guieu / Michael Plong	14/11/2013	Création document

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
PLONG	Compte rendu interne	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013
RASOLO	Compte rendu externe	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013
RASOLO	Ordre du jour Externe	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013
GUIEU	Ordre du jour Interne	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013
GUIEU / PLONG	Fiche itération 3	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013
MIRETTI	Fiche itération / 4 / prévisionnelle	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013			Rendu le 19/11 à 13h50 / Invalidable
BEN NASR	Diagramme de séquence système	14/11/2013	15/11/2013	19/11/2013			Rendu le 18/11/2 à 22H30
BEN NASR	Diagrammes d’interaction	15/11/2013	18/11/2013				C'est la méme chose que le diagramme de séquence
BATTISTA / Ben NASR	Gestion des collisions environnement	14/11/2013	18/11/2013	18/11/2013
MIRETTI	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	14/11/2013	18/11/2013	19/11/2013			Rendu le 19/11 à 13h50 / Invalidable
GUIEU / MIRETTI	Prototype technique / 'Réseau - sérialisation'	14/11/2013	18/11/2013	17/11/2013
BEN NASR	Complétion DAF	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013			Complété par Ben Nasr / et renvoyé par Plong, Rasolo et Guieu
PLONG	Création liste globale des taches	15/11/2013	18/11/2013	17/11/2013
RASOLO	Diagramme d'activité	14/11/2013	18/11/2013	18/11/2013
PLONG	Diagramme de navigation	15/11/2013	18/11/2013	17/11/2013
GUIEU	Modèle du domaine	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013
RASOLO	Suivi des risques	14/11/2013	18/11/2013	18/11/2013

## Fiche d'itération 4 – 19/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Yoan Miretti / Christophe Guieu	Yann Battista / Michael Plong / Guillaume Rasolo / Riadh Ben Nasr
Rédigé le :19/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / BATTISTA Yann / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	MIRETTI Yoan	19/11/2013	Création document
2.0	Guieu Christophe	21/11/2013	Mise a jour – date - noms

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Date de validation	Bilan
PLONG	Compte rendu interne	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013
PLONG	Compte rendu externe	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013
MIRETTI	Ordre du jour Externe	25/11/2013	25/11/2013			Aucun rendu
BATTISTA	Ordre du jour Interne	25/11/2013	25/11/2013	20/11/2013
GUIEU	Fiche itération 4	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013
BEN NASR	Fiche itération / 5 / prévisionnelle	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013
PLONG	Diagramme d’utilisation réseaux réseau	20/11/2013	25/11/2013	25/11/2013
RASOLO	Diagramme de séquence	21/11/2013	25/11/2013			Rendu en retard
GUIEU	Diagrammes des classes réseau	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013		Aucun document support
GUIEU	Implémentation du réseau	20/11/2013	25/11/2013
PLONG	Création de la map	20/11/2013	25/11/2013	25/11/2013
RASOLO	Finalisation du déplacement personnage	21/11/2013	25/11/2013	25/11/2013
MIRETTI	Conception du menu (actions liés aux réseaux)	21/11/2013	25/11/2013			Problème d'instanciation d'objets
BATTISTA	Complétion DAF	25/11/2013	25/11/2013	26/11/2013		Absence de documents repoussant la finalisation
BEN NASR	Diagramme de séquence système / collision	20/11/2013	25/11/2013	25/11/2013		Reste de l'itération 3
BATTISTA	Diagrammes d’interaction collision	20/11/2013	25/11/2013			Reste de l'itération 3
MIRETTI	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	20/11/2013	25/11/2013	25/11/2013		Aucune modification