Compte rendu du 20/11/2013 - réunion interne n°4

Objet : Compte rendu de la réunion interne du 20/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong

Livré le : 21/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	21/11/13	Création du document.

# Membres présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
- Christophe Guieu
- Yann Battista
- Yohan Miretti
- Riadh Ben Nasr
Ordre du jour :
Bilan de la troisième itération

Lors de cette itération, les travaux ont été essentiellement axés sur le déplacement du héros avec collisions. Nous avons réalisé les étapes suivantes :
- Élaboration du Modèle du domaine.
- Élaboration du diagramme de séquence.
- Élaboration du Diagramme d’interaction.
- Élaboration du Diagramme d'activité.
- Élaboration du Diagramme de navigation.
- Mise à jour effectué de l'analyse des risques
- Élaboration d'une démonstration livrable.
- Élaboration du Prototype technique « Sauvegarde des données ».
- Élaboration du Prototype technique « Réseau - sérialization ».

Déroulement de la réunion :
Lors de cette itération le DP n'a pu être présent. Cependant comme annoncé dans le compte rendu de l'itération précédente nous avons donc fait une réunion par échange de mail. Aucune question n'a été posée lors de cette « réunion »
Lors de cette échange plusieurs points ont été abordé :
- Prototypes :
  Livrable :il aurait été préférable que la livraison soit détaillé dans le mail. De plus cette livraison n 'a pas été compris.

  Déplacement : le personnage ne va pas jusqu'au bord droit et descend après le bas de la fenêtre. Un problème de collision lors des déplacements en diagonale : si le héros se déplace en haut-gauche et qu'il ne peut plus monter, il peut tout de même aller à gauche...

  Réseaux : le serveur n'affiche pas de fenêtre, ce qui est dommage pour faire des tests d'envoi de trames.... Les clients ne font rien ou plutôt ce prototype fourni ne permet pas de voir ce qui est fait et de montrer le savoir faire qu'il contient.

  Sauvegarde : le code montre qu’il doit se passer quelque chose mais le prototype ne fait rien (visuellement).
- Les Fiches d'itérations
  - La fiche d'itération 4 est incomplète.
  - La fiche d'itération 3 semble ne pas être envoyé au DP.
  De plus nous avons fait part au DP d'un problème de communication persistant au sein du groupe.
Tâche à faire :
- En Priorité : Assembler rapidement tous les prototypes pour obtenir une application.
- Implémentation du réseau.
- Création de la map
- Conception du menu (actions liés aux réseaux)