Compte rendu du 06/11/2013 - réunion externe n°2

Objet : Compte rendu de la réunion externe du 06/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume Rasolo	Riadh Ben Nasr	M. Eliminioreux
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yann Battista
	Yoan Miretti
Livré le : 07/11/2013	Approuvé le :07/11/2013	Validé le :07/11/2013

Diffusion :

Diffusion	Externe
A :	M. Eliminioreux
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Guillaume Rasolo	06/11/2013	Création du document.

# Membre présents :
- Guillaume Rasolo
- Riadh Ben Nasr
- Michael Plong
- Christophe Guieu
- Yoan Miretti
- Yann Battista

Ordre du jour :
Rencontre avec le client.

- Présentation des prototypes techniques :
  - Prise en charge des événements clavier/souris.
  - Simple réseau clients/serveur.
  - Déplacement d’une image.
  - Prise en charge du son.

Déroulement de la réunion :
- Concernant la présentation des prototypes :
  - Les prototypes ont convaincu le client.

- Concernant les attentes du client :
  - Pour la prochaine réunion, le livrable devra comporter un joueur pouvant se déplacer dans une carte, comportant des murs, en gérant les collisions.

Bugs relevés ou anomalie :
Des problèmes de lancement des prototypes techniques ont perturbé la réunion.

Tâche à faire :
En priorité : le livrable permettant le déplacement d’un joueur sur une carte avec des murs.