# FICHE D'ITERATION 2 – 6/11

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
BATTISTA Yann	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume	M. Novelli
Rédigé le :4/11	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	BATTISTA Yann	4/11

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
	Compte rendu interne	6/11	7/11
	Compte rendu / externe	6/11	7/11
	Fiche itération 3 prévisionnelle	11/11	12/11
	Diagramme cas d'utilisation 'Déplacement du héro'	6/11	7/11
	Diagramme de séquence	7/11	8/11
	Diagramme de classes	7/11	8/11
	Création du niveau de jeu	8/11	10/11
	Images lot 1 - Héro	8/11	9/11
	Implémentation des déplacements des personnages	8/11	10/11
	Gestion des collisions	10/11	11/11
	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	8/11	10/11
	Complétion DAF	11/11	12/11