# FICHE D'ITERATION 2 – 6/11

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
GUIEU Christophe	BEN NASR Riadh / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume / BATTISTA Yann	M. Novelli
Rédigé le :07/11/2013	Approuvé le :07/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
01/01/00	BATTISTA Yann	04/11/2013	Création du document
2.0	GUIEU Christophe	06/11/2013	Ajout des noms
2.1	GUIEU Christophe	09/11/2013	Modification dates
2.2	PLONG Michael	09/11/2013	Suppression remplissage tableau de bord + correction des fautes

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
GUIEU	Compte rendu interne	06/11/2013	06/11/2013	07/11/2013
RASOLO	Compte rendu externe	06/11/2013	06/11/2013	07/11/2013
BEN NASR	Fiche itération 3 prévisionnelle	12/11/2013	12/11/2013
GUIEU	Diagramme d'utilisation général	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013			Rajouté
PLONG	Diagramme cas d'utilisation 'Déplacement du héros'	06/11/2013	07/11/2013
BEN NASR	Diagramme de séquence	07/11/2013	08/11/2013
GUIEU / BATTISTA	Diagramme de classes	08/11/2013	08/11/2013
MIRETTI / BEN NASR	Création du niveau de jeu	08/11/2013	12/11/2013
RASOLO	Implémentation des déplacements des personnages	08/11/2013	12/11/2013
BATTISTA / BEN NASR	Gestion des collisions environnement	08/11/2013	12/11/2013
MIRETTI / PLONG	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	06/11/2013	12/11/2013
GUIEU / MIRETTI	Prototype technique / 'Réseau - sérialisation'	06/11/2013	12/11/2013
RASOLO / PLONG	Complétion DAF	12/11/2013	12/11/2013
PLONG	Création liste globale des taches	09/11/2013	12/11/2013	11/11/2013
PLONG	Introduction	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013			Rajouté