# FICHE D'ITERATION 1 – 23/10

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
GUIEU Christophe	RASOLO Guillaume / PLONG Michael
Rédigé le :23/10	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	M. Novelli
Copies à :	BATTISTA Yann / BEN NASR Riadh / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	GUIEU Christophe	23/10

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
BATTISTA	Compte rendu interne	23/10	23/10
GUIEU	Compte rendu / externe	23/10	23/10
BEN NASR	Spécifications	24/10	27/10
GUIEU	Fiche itération 1	23/10	23/10
RASOLO / PLONG	Création du PAQ	23/10	27/10
RASOLO / BEN NASR	Analyse des risque	23/10	27/10
GUIEU	Création planning	23/10	23/10
BATTISTA	Fiche itération 2 prévisionnelle	4/10	4/10
GUIEU / BEN NASR	Prototype : / réseau simple	23/10	3/10
PLONG	Prototype : / événements / souris/clavier	23/10	3/10
BATTISTA	Prototype : / déplacement image	23/10	3/10
RASOLO / MIRETTI	Prototype : / son/musique	23/10	3/10
PLONG	Création DAF	2/10	4/10