# FICHE D'ITERATION 2 – 6/11

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
GUIEU Christophe	BEN NASR Riadh / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume / BATTISTA Yann	M. Novelli
Rédigé le :07/11/2013	Approuvé le :07/11/2013	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Externe
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / MIRETTI Yoan / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	BATTISTA Yann	04/11
2.0	GUIEU Christophe	06/11	Ajout des noms

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Validateurs	Date de validation	Bilan
GUIEU	Compte rendu interne	06/11	06/11
RASOLO	Compte rendu / externe	06/11	06/11
BEN NASR	Fiche itération 3 prévisionnelle	12/11	12/11
PLONG	Diagramme cas d'utilisation 'Déplacement du héro'	06/11	07/11
BEN NASR	Diagramme de séquence	07/11	08/11
GUIEU / BATTISTA	Diagramme de classes	08/11	08/11
MIRETTI / BEN NASR	Création du niveau de jeu	08/11	12/11
RASOLO	Implémentation des déplacements des personnages	08/11	12/11
BATTISTA / BEN NASR	Gestion des collisions environnement	08/11	12/11
MIRETTI / PLONG	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	06/11	12/11
GUIEU / MIRETTI	Prototype technique / 'Réseau - sérialisation'	06/11	12/11
RASOLO / PLONG	Complétion DAF	12/11	12/11
RASOLO	Remplissage tableau de bord	12/11	12/11
PLONG	création / liste globale des taches