# Ordre du jour réunion interne 4 – 27/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Yann Battista

Rédigé le :25/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
À :	M. Novelli
Copies à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Yann Battista	25/11/2013	Création document.

## Ordre du jour
- Présentation de l'analyse fonctionnelle.
- Présentation du livrable actuel et des prototypes.

## Évolution du projet
#### 1) Spécification :
- Cas d'utilisation étudié :
  - Implémentation du réseau.
  - Finalisation des collisions.
#### 2) Dossier d'analyse des risques.
Mise à jour effectué.
#### 3) Analyse fonctionnelle :
Élaboration du diagramme d'utilisation.
- Élaboration du diagramme de séquence.
- Élaboration du diagrammes de classes.
#### 4) Réalisation
- Élaboration d'une démonstration livrable : menu.
- Élaboration d'une démonstration livrable : réseau.
## Prévision itération 5
Changement prévu par rapport à l'itération 4 :
- Analyse fonctionnelle : durée conservé.
- Élaboration de Prototype : durée raccourcie.
## Problèmes à résoudre
- Problèmes au niveau du réseau ?
- Problèmes au niveau du menu : instanciation d'objets impossible.
## Questions diverses