Compte rendu du 13/11/2013 - réunion interne n°3

Objet : Compte rendu de la réunion interne du 13/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong / Guillaume Rasolo

Livré le : 13/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Michael Plong	13/11/2013	Création du document.

# Membre présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
# Membre absents :
- Christophe Guieu (en TD de réseaux)
- Yann Battista (en TD de réseaux)
- Yohan Miretti (en TD de réseaux)
- Riadh Ben Nasr (Absent)
Ordre du jour :
- Bilan de la seconde itération
  Lors de cette itération, les travaux ont été essentiellement axés sur le déplacement du héros.Nous avons réalisé les étapes suivantes :
- Élaboration du diagramme de classes.
- Élaboration du diagramme de cas d'utilisation.
- Livrable : déplacement du personnage.
- Prototype sauvegarde de données.
- Élaboration de la liste globale des taches.
- Évolution du projet
  Nous avons pour objectif de réaliser les étapes suivantes dans l'itération 3:
- Analsye fonctionnelle plus complète.
- Fin gestion collisions
- Fin prototype serveur - serialization

Déroulement de la réunion :
- Concernant le diagramme de classes:
  - Le diagrammes de classe fut validé par le directeur de projet.
- Concernant le diagramme de cas d'utilisation:
  - Les diagrammes de cas d'utilisations ont été validé par le directeur de projet.
- Concernant la présentation du livrable:
  - Le livrable à convaincu le directeur de projet. Il a trouvé que l'animation est sympa.
- Concernant les prototypes:
  - Pour le prototype de sauvegarde, il faudrait mentionner à quoi sa sert surtout quand le prototype n'est pas visuel.
    En effet lorsque le prototype a été lancé, une fenêtre est apparu mais que faire ensuite.... Il aurait été plus judicieux de fournir une documentation plus détaillée.
  - Le directeur de projet n'a pas évalué le prototype de sauvegarde à cause des raisons mentionner ci-dessus.
  - Toujours fournir un prototypes avec une documentation.
- Concernant la liste globales des tâches:
La liste globales des tâche est trop succincte, il faudrait plus détailler les tâches à réaliser.
De plus la liste globales des tâches aurait du être réaliser à l'itération 1.
Concernant la programmation :
Le directeur de projet est globalement satisfait de la partie programmation faite à l'itération 3 surtout celle concernant la partie du déplacement du personnage. Cependant certaine amélioration pourrait être apportée au niveau du mouvement.

Informations complémentaires:
- L'ordre du jour client du 13/11/2013 n'a pas été reçu par Mr Eliminioreux. Il faudra lui envoyer au plus vite cet ordre du jour afin que le client puisse répondre aux questions.
- Lors de la prochaine itération Mr Novelli et Mr Eliminioreux ne pourront être présent, ils faudraient lui envoyer les questions concernant le client et le directeur (après s'être réuni tous ensemble) par mail. Les rendez-vous se feront par mails.
- Le directeur de projet a demandé de réduire la taille des cases en couleurs sur la fiche d'itération 2.
Tâche à faire :
- En priorité : Il faudrait pour l'itération suivante se concentrer sur l'analyse fonctionelle.En effet il faudrait approfondir la documentation sans tout de même delaissé la programmation.
- Terminer la gestion des collisions et ainsi pouvoir faire apparaître des murs.
- Il faudrait aussi pour la prochaine fois avoir quelques ennemies.