Compte rendu du 20/11/2013 - réunion externe n°4

Objet : Compte rendu de la réunion externe du 20/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong

Livré le : 21/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Externe
A :	M. Eliminioreux
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	21/11/13	Création du document.

# Membres présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
- Christophe Guieu
- Yann Battista
- Yohan Miretti
- Riadh Ben Nasr
Ordre du jour :
- Présentation du livrable.
- Présentation des prototypes.
- Nouvelles attentes du client.

Déroulement de la réunion :
Lors de cette itération le client n'a pu être présent. Cependant comme annoncé dans le compte rendu de l'itération précédente nous avons donc fait une réunion par échange de mail. Aucune question n'a été posée au client lors de cette « réunion »
Lors de cette échange plusieurs points ont été abordés :
- Concernant la présentation des prototypes :
  Livrable : Le livrable n'a pas convaincu.

  Déplacement : le personnage ne va pas jusqu'au bord droit et descend après le bas de la fenêtre. Un problème de collision lors des déplacements en diagonale : si le héros se déplace en haut-gauche et qu'il ne peut plus monter, il peut tout de même aller à gauche...

  Réseaux : le serveur n'affiche pas de fenêtre, ce qui est dommage pour faire des tests d'envoi de trames.... Les clients ne font rien ou plutôt ce prototype fourni ne permet pas de voir ce qui est fait et de montrer le savoir faire qu'il contient.

  Sauvegarde : le code montre qu’il doit se passer quelque chose mais le prototype ne fait rien (visuellement).
- Concernant les attentes du client :
  Avoir une application fonctionnelle.