Compte rendu du 13/11/2013 - réunion interne n°3

Objet : Compte rendu de la réunion interne du 13/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Guillaume Rasolo

Livré le : 14/11/2013	Approuvé le :14/11/2013	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Interne
A :	M. Novelli
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
V1.0	Michael Plong	13/11/2013	Création du document.
V1.1	Michael Plong	14/11/2013	Correction des erreurs.

# Membres présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong

Membres absents :
- Christophe Guieu (en TD de réseaux)
- Yann Battista (en TD de réseaux)
- Yohan Miretti (en TD de réseaux)
- Riadh Ben Nasr
Ordre du jour :
Bilan de la seconde itération

Lors de cette itération, les travaux ont été essentiellement axés sur le déplacement du héros. Nous avons réalisé les étapes suivantes :

- Élaboration du diagramme de classes.
- Élaboration du diagramme de cas d'utilisation.
- Livrable : déplacement du personnage.
- Prototype sauvegarde de données.
- Élaboration de la liste globale des taches.

Évolution du projet

Nous avons pour objectif de réaliser les étapes suivantes dans l'itération 3:
- Analyse fonctionnelle plus complète.
- Fin gestion des collisions
- Fin prototype serveur - serialization

Déroulement de la réunion :
- Concernant le diagramme de classes :
  - Le diagramme de classes est encore perfectible. Certains points peuvent être améliorés notamment pour les objets mobiles et immobiles.
- Concernant les diagrammes de cas d'utilisation :
  - Les diagrammes de cas d'utilisations ont été vu par le directeur de projet.
- Concernant la présentation du livrable :
  - Le livrable a été apprécié par le directeur de projet.
- Concernant les prototypes :
  - Pour le prototype de sauvegarde, il faudrait mentionner ses fonctionnalités surtout quand le prototype n'est pas visuel.
  En effet lorsque le prototype a été lancé, une fenêtre est apparu mais que faire ensuite.... Il aurait été plus judicieux de fournir un prototype montrant sur commande, tels un clic sur un bouton par exemple, son fonctionnement et donc une preuve technique de sa faisabilité.
  - Le directeur de projet n'a pas été convaincu par le prototype de sauvegarde.
  - Toujours fournir un prototype avec une documentation.
- Concernant la liste globale des tâches :
La liste globale des tâche est trop succincte, il faudrait plus détailler les tâches à réaliser.
De plus la liste globale des tâches aurait du être réaliser à l'itération 1.
Concernant la programmation :
Le directeur de projet est globalement satisfait de la partie programmation faite à l'itération 2 surtout celle concernant la partie du déplacement du personnage. Cependant certaine amélioration pourrait être apportée au niveau du mouvement.

Informations complémentaires :
- Lors de la prochaine itération M.Novelli et M.Eliminioreux ne pourront être présent, il faudrait envoyer les questions concernant le client et le directeur (après s'être réuni tous ensemble) par mail. Les réunions se feront par mails.
- Le directeur de projet a demandé de réduire la taille des cellules colorées sur la fiche d'itération 2.
Tâche à faire :
- En priorité : Il faudrait pour l'itération suivante se concentrer sur l'analyse fonctionnelle. En effet il faudrait approfondir la documentation sans tout de même délaissé la programmation.
- Terminer la gestion des collisions et ainsi pouvoir faire apparaître des murs.
- Il faudrait aussi pour la prochaine fois avoir quelques ennemies.