# FICHE D'ITERATION 4 – 19/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
MIRETTI Yoan
Rédigé le :19/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / BATTISTA Yann / PLONG Michael / RASOLO Guillaume

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	MIRETTI Yoan	19/11/2013	Création document
2.0	Guieu Christophe	21/11/2013	Mise a jour

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Date de validation	Bilan
PLONG	Compte rendu interne	21/11/2013	21/11/2013
PLONG	Compte rendu externe	21/11/2013	21/11/2013
MIRETTI	Ordre du jour Externe	25/11/2013	25/11/2013
BATTISTA	Ordre du jour Interne	25/11/2013	25/11/2013
GUIEU	Fiche itération 4	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013
BEN NASR	Fiche itération / 5 / prévisionnelle	25/11/2013	25/11/2013
PLONG	Diagramme d’utilisation réseaux réseau	20/11/2013	21/11/2013
RASOLO	Diagramme de séquence	21/11/2013	22/11/2013
GUIEU	Diagrammes des classes réseau	22/11/2013	25/11/2013
GUIEU	Implémentation du réseau	20/11/2013	25/11/2013
PLONG	Création de la map	20/11/2013	25/11/2013
RASOLO	Finalisation du déplacement personnage	21/11/2013	25/11/2013
MIRETTI	Conception du menu (actions liés aux réseaux)	21/11/2013	25/11/2013
BATTISTA	Complétion DAF	25/11/2013	25/11/2013
BEN NASR	Diagramme de séquence système / collision	20/11/2013	25/11/2013			A valider – reste de l'itération 3
BATTISTA	Diagrammes d’interaction collision	20/11/2013	25/11/2013			Reste de l'itération 3
MIRETTI	Prototype technique 'Sauvegarde des données'	20/11/2013	25/11/2013			A valider / rectifier – reste de l'itération 3