Compte rendu du 13/11/2013 - réunion externe n°3

Objet : Compte rendu de la réunion externe du 13/11/2013

Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume Rasolo	Michael Plong	M. Eliminioreux

Livré le : 14/11/2013	Approuvé le :14/11/2013	Validé le :14/11/2013

Diffusion :

Diffusion	Externe
A :	M. Eliminioreux
Copie à :	Guillaume Rasolo
	Riadh Ben Nasr
	Michael Plong
	Christophe Guieu
	Yoan Miretti
	Yann Battista

Document de référence :

Libellé	Document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Guillaume Rasolo	14/11/2013	Création du document.

# Membre présents :
- Guillaume Rasolo
- Michael Plong
# Membre absents :
- Christophe Guieu (en TD de réseaux)
- Yann Battista (en TD de réseaux)
- Yohan Miretti (en TD de réseaux)
- Riadh Ben Nasr

Ordre du jour :
Dernières avancées.

Présentation du livrable : déplacement du personnage.

Déroulement de la réunion :
- Concernant la présentation des prototypes :
  - Le livrable a été apprécié par le client.

- Concernant les attentes du client :
  - Le livrable devra comporter un joueur pouvant se déplacer dans une carte, comportant des murs, en gérant les collisions et avoir des ennemies.
  - La possibilité de tirer des projectiles.
  - Un menu de type « barre de menu » comportant les onglets « fichier », « option », « affichage ».
  - La possibilité d'avoir une option « plein écran » disponible dans « affichage ».

Tâche à faire :
- En priorité : Le livrable permettant le déplacement d’un joueur sur une carte avec des murs. La gestion des collisions devraient être prises en compte.
- Apparition de quelques ennemies.